## Slide 1
01
왜 만들었나
매일 전기 판매량을 정확히 신고해야 합니다
1
매일 신고
내일 우리 발전소가
낼 수 있는 전기량을
전력거래소에 신고
2
온도가 변수
같은 발전소라도
날씨(기온)에 따라
출력이 크게 달라짐
3
정확도가 곧 돈
적게 신고 → 덜 팔아 손해
못 지키면 → 페널티
지금까지는 이렇게 했습니다
담당자가 엑셀 4개를 오가며 직접 계산
테스트 결과를 손으로 옮겨 적고 평균을 냄
한 번 만드는 데 시간이 오래 걸림
사람이 하는 일이라 실수 가능성이 있음
＂엑셀 4개 · 수작업 · 반복＂
그래서 이렇게 바꿨습니다
날짜만 입력하면 발전소 데이터를 자동으로 가져옴
계산·보정·검증까지 프로그램이 처리
신고용 엑셀 파일까지 자동 생성
계산 결과는 기존 엑셀과 동일함을 확인
＂날짜 입력 → 클릭 한 번＂
작업 시간
수 시간 → 클릭 한 번
계산 정확도
기존 엑셀과 동일 (오차 0.18MW)
예측 오차
1.42 → 1.24 MW 개선
자동 검증
150건 상시 점검
Notes: 전력 판매를 위해 매일 '내일 낼 수 있는 전기량'을 신고합니다. 기온에 따라 출력이 달라지고, 신고값이 정확해야 손해도 페널티도 없습니다. 기존에는 엑셀 4개를 오가며 손으로 계산했는데, 이를 프로그램 하나로 자동화했습니다.

## Slide 2
02
무엇을 만들었나
화면 5개짜리 Windows 프로그램
1
공급가능용량 산정
날짜만 입력 → 자동 취득 → 신고파일 생성
2
온도별 보정값 현황
구간별 데이터가 충분한지 신호등 표시
3
테스트 결과 목록
지금까지 쌓인 시험 결과 관리
4
출력 시뮬레이션
조건을 넣어 예상 출력 확인 · 시험 후 대조
5
출력곡선 비교
이론값과 보정 후 값을 그래프로 비교
① 공급가능용량 산정 화면
⑤ 출력곡선 비교 — 이론값(회색) vs 보정 후(빨강)
계산 방식 : 설계 이론값 + 실제 시험으로 배운 보정값
Notes: 화면 5개로 구성했습니다. 계산 방식은 설계 이론값에 실제 시험에서 배운 보정값을 더하는 구조입니다. 시험 성적표로 비유하면, 교과서 예상 점수(이론값)에 실제 시험에서 늘 얼마씩 차이 나는지(보정값)를 반영하는 것입니다.

## Slide 3
03
어디까지 왔고, 앞으로
2026년 8월 기준 · 발전운영팀
진행 현황
완료
기존 방식 분석
엑셀 4개 계산 구조 파악
완료
계산 엔진 개발
기존 결과와 동일함 검증
완료
데이터 자동 취득
발전소 서버 직접 연결
완료
프로그램 완성
화면 5개 · 실행파일 배포
진행중
시운전 검증
실제 시험으로 정확도 확인
예정
정식 운영
현업 적용
배포 방법
폴더 하나만 복사하면 끝 (설치 불필요)
사내 PC에서 바로 실행
엑셀·별도 프로그램 설치 필요 없음
보안 — 자료 외부 유출 없음
모든 계산이 사내 PC 안에서만 수행
외부 인터넷·외부 AI 서버 전송 없음
데이터는 담당자 PC에만 저장
향후 계획
시운전으로 실제 데이터 검증
오류 발견 시 즉시 보완
시험 결과가 쌓일수록 정확도 향상
1차 개발 완료 — 현재 시운전 단계 · 실제 시험으로 검증하며 정확도를 계속 높여갑니다
Notes: 1차 개발은 완료됐고 지금은 시운전 단계입니다. 배포는 폴더 복사만으로 가능하며, 모든 계산이 사내 PC 안에서만 이뤄져 자료가 외부로 나가지 않습니다. 앞으로 실제 시험 결과를 쌓아가며 정확도를 높일 계획입니다.